КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АЧИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.12.2017                                                                                                                          № 98-П

О внесении изменений в постановление

№72-П от 14.10.2014 «Об утверждении

муниципальной программы

Белоярского сельсовета «Организация

комплексного благоустройства территории

Белоярского сельсовета на 2014-2016 годы»»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации Белоярского сельсовета от 14.08.2013 № 59-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных  программ, их формировании и реализации», Распоряжением Администрации Белоярского сельсовета от 14.08.2013 № 35-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ Белоярского сельсовета»,  и  статьей 31 Устава Белоярского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление №72-П от 14.10.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета на 2014-2016 годы» следующие изменения:

1.1 приложение к постановлению «Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета»», изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в  информационном листе «Белоярские Вести» и применяется к правоотношениям, возникающим с 01 января 2018 года.

Глава Белоярского сельсовета                                                                               В.В. Кириков

Ермилова Татьяна Егоровна

тел. 97-2-15

Приложение к постановлению

Белоярского сельсовета

от 22.12.2017г.       № 98-П

Муниципальная программа Белоярского сельсовета

«Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета»

1. Паспорт муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета»

| Наименование муниципальной программы | «Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление администрации Белоярского сельсовета от 14.08.2013 № 59-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации»; Распоряжение администрации Белоярского сельсовета от 14.08.2013 № 35-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ Белоярского сельсовета» |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограммы: 1. «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета» 2. «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» 3. «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» |
| Цели муниципальной программы | Улучшение социально-бытовых, жилищных условий населения, формирование благоприятного микроклимата территории сельсовета, восстановление и содержание внутрипоселенческих дорог |
| Задачи муниципальной программы | - Организация дорожной деятельности сельсовета; - Обеспечение освещенности улиц территории сельсовета; 3. Развитие системы мероприятий по современному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние объектов благоустройства |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2022 годы |
| Целевые показатели и показатели результативности Программы | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети, ежегодно (км). Сохранность отремонтированных внутрипоселенческих дорог (%). Приведение сетей наружного освещения в нормативное состояние с коэффициентом горения в вечернее и ночное время суток не ниже 95%. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате за уличное освещение. Доля бюджетных средств, направленных на благоустройство населенных пунктов территории сельсовета (%). Процент привлечения населения территории сельсовета к работам по благоустройству (%, к постоянно проживающему населению). |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет всего 19521,1 тыс. рублей, по годам: в 2014 году всего 2419,9 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет 78,00 тыс. руб; в 2015 году всего 2588,3 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет 885,5 тыс. руб; в 2016 году всего 4898,9 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет 227,6 тыс. рублей;; в 2017 году всего 4030,8 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет 1485,6 тыс. рублей; в 2018 году всего 1908,4 тыс. рублей, в 2019 году всего 1860,3 тыс. рублей, в 2020 году всего 1814,5 тыс. рублей. |

2. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы с указанием основных показателей социально-экономического развития сельсовета и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы

Цели государственной политики в сфере выполнения комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета  определены в Программе  социально-экономического развития Белоярского сельсовета на период до 2020 года, утвержденной Постановлением главы администрации от 29.12.2006г. №105-П «О разработке комплексной Программы социально-экономического развития Белоярского сельсовета до 2020 года», Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 08.11.2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Решением Белоярского  сельского Совета депутатов от 12.10.2012г. №27-108РР «Об утверждении Правил благоустройства, озеленения и содержания территории Белоярского сельсовета», Решением Белоярского сельского Совета депутатов от 10.10.2013г. года №38-164Р «О создании муниципального дорожного фонда», иным действующим законодательством РФ, Уставом Белоярского сельсовета.

Разработка и реализация Программы позволит комплексно подойти к решению проблемы  благоустройства на территории Белоярского сельсовета, более эффективно использовать финансовые и материальные ресурсы бюджетов всех уровней. Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии поселения и, как следствие, улучшение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не всегда обеспечивают растущие потребности населения и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания,  уровень их износа продолжает увеличиваться.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития 
в соответствующей сфере, описание основных целей и задач программы, прогноз развития соответствующей сферы

3.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы

К приоритетным направлениям реализации Программы в сфере организации комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета относятся:

создание эстетического вида поселения;

обеспечение безопасной и комфортной среды проживания жителей поселения.

4. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы

Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограмм, последовательность выполнения мероприятий подпрограмм представлены в подпрограммах Программы.

5. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере на территории сельсовета

Результатом реализации программы в полном объеме станет повышение уровня благоустроенности территории населенных пунктов сельсовета.

Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития Белоярского  сельсовета на среднесрочную перспективу. Реализация Программы направлена на:

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности  жизнедеятельности и сохранения окружающей среды;

привлечение населения к работе по благоустройству.					Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к Программе, значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к Программе.

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации 
и ожидаемых результатов

Программа включает 3 подпрограмм, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

Подпрограмма 1 «Обеспечение содержания,  сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Белоярского сельсовета»;

Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории сельсовета»;

Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов»;

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь в 2014 - 2020 годах следующих результатов:

по подпрограмме 1 «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Белоярского сельсовета»:

приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети  (км);

сохранность отремонтированных внутрипоселенческих дорог (%)

по подпрограмме 2 «Содержание уличного освещения на территории сельсовета»:

приведение сетей наружного освещения в нормативное состояние с коэффициентом горения в вечернее и ночное время суток не ниже 95% (%)

по подпрограмме 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета»:

доля бюджетных средств, направленных на благоустроенность населенных пунктов территории сельсовета (%)

процент привлечения населения сельсовета к работам по благоустройству (%, к постоянно проживающему населению).

7. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов 
на реализацию целей программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет всего 19521,1

тыс. рублей, по годам:

в 2014 году всего 2419,9 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет 78,00 тыс. руб;

в 2015 году всего 2588,3 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет 885,5 тыс. руб;

в 2016 году всего 4898,9 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет 227,6 тыс. рублей;

в 2017 году всего 4030,8 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет 1485,6 тыс. рублей;

в 2018 году всего 1908,4 тыс. рублей,

в 2019 году всего 1860,3 тыс. рублей,

в 2020 году всего 1814,5 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, представлено в приложении № 3 к Программе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе Белоярского сельсовета "Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета", утвержденной постановлением администрации Белоярского сельсовета от 22.12.2017г. № 97-П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Цели, задачи, показатели результатов |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  | Вес показателя результативности |  |  | Источник информации |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  |  |
| Цель 1 - Улучшение социально-бытовых, жилищных условий проживания населения, формирование благоприятного микроклимата территории сельсовета, содержание, восстановление и ремонт дорог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. 1. Организация дорожной деятельности сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети, ежегодно |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  | Расчетный |  |  |  |  |  | 2,7 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| 1.2 |  | Сохранность отремонтированных внутрипоселенческих дорог |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | Расчетный |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  | 98 |  |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  | 98 |  |  |  |
| Задача 2. Обеспечение освещением улиц территории сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Приведение сетей наружного освещения в нормативное состояние с коэффициентом горения в ночное и вечернее время не ниже 95% |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | Расчетный |  |  |  |  |  | 95,00 |  |  |  |  |  | 95,00 |  |  |  |  | 95,00 |  |  |  |  | 95,00 |  |  |  |  |  | 95,00 |  |  | 95,00 |  |  |  | 95,00 |  |  |  |  | 95,00 |  |  | 95,00 |  |  |  |
| Задача 3. Развитие системы мероприятий по современному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние объектов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Доля бюджетных средств, направленных на благоустроенность населенных пунктов территории сельсовета |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | отчетность |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  | 33,00 |  |  |  |  | 35,00 |  |  |  |  | 37,00 |  |  |  |  |  | 39,00 |  |  | 39,00 |  |  |  | 39,00 |  |  |  |  | 39,00 |  |  | 39,00 |  |  |  |
| 3.2 |  | Процент привлечения населения сельсовета к работам по благоустройству |  |  |  |  | %, к постоянно проживающему населению |  |  |  |  |  |  | отчетность |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели на долгосрочный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Цель, целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  | Плановый период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |
| 1 |  |  | Цель 1 - Улучшение социально-бытовых, жилищных условий проживания населения, формирование благоприятного микроклимата территории сельсовета, содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети, ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  | 2,7 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |
| 1.2 |  |  | Сохранность отремонтированных внутрипоселенческих дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 95,00 |  |  |  |  | 96,00 |  |  |  |  |  | 97,00 |  |  |  |  | 98,00 |  |  |  |  |  | 98,00 |  |  | 98,00 |  |  |  | 98,00 |  |  |  | 98,00 |  |  | 98,00 |  |  |
| 1.3 |  |  | Приведение сетей наружного освещения в нормативное состояние с коэффициентом горения в ночное и вечернее время суток не ниже 95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 95,00 |  |  |  |  | 95,00 |  |  |  |  |  | 95,00 |  |  |  |  | 95,00 |  |  |  |  |  | 95,00 |  |  | 95,00 |  |  |  | 95,00 |  |  |  | 95,00 |  |  | 95,00 |  |  |
| 1,4 |  |  | Доля бюджетных средств направленных на благоустроенность населенных пунктов территории сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  |
| 1,5 |  |  | Процент привлечения населения сельсовета к работам по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %, к постоянно проживающему населению |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к муниципальной программе Белоярского сельсовета сельсовета «Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Белоярского сельсовета «Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета» с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета и бюджетов других уровней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, в том числе ведомственной целевой программы |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  |  |  |  | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | Итого на период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа |  |  |  | Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета. |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 2 419,9 |  |  |  |  | 2 588,3 |  |  |  |  | 4 898,9 |  |  |  |  |  | 4 030,7 |  |  |  |  |  | 1 908,4 |  |  |  |  | 1 860,3 |  |  |  |  |  | 1 814,5 |  |  |  | 19 521,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 78,0 |  |  |  |  | 885,5 |  |  |  |  | 954,1 |  |  |  |  |  | 1 485,6 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 3 403,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 2 341,9 |  |  |  |  | 1 702,8 |  |  |  |  | 3 944,8 |  |  |  |  |  | 2 545,1 |  |  |  |  |  | 1 908,4 |  |  |  |  | 1 860,3 |  |  |  |  |  | 1 814,5 |  |  |  | 14 257,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | юридические лица |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  | Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 377,7 |  |  |  |  | 1 127,0 |  |  |  |  | 1 249,0 |  |  |  |  |  | 1 786,4 |  |  |  |  |  | 249,7 |  |  |  |  | 210,3 |  |  |  |  |  | 214,5 |  |  |  | 5 214,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  | 78,0 |  |  |  |  | 885,5 |  |  |  |  | 954,1 |  |  |  |  |  | 1 485,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 3 403,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 299,6 |  |  |  |  | 241,5 |  |  |  |  | 294,9 |  |  |  |  |  | 300,8 |  |  |  |  |  | 249,7 |  |  |  |  | 210,3 |  |  |  |  |  | 214,5 |  |  |  | 1 811,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  | Содержание уличного освещения на территории сельсовета |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 930,8 |  |  |  |  | 960,1 |  |  |  |  | 924,8 |  |  |  |  |  | 1 022,0 |  |  |  |  |  | 1 045,0 |  |  |  |  | 1 045,0 |  |  |  |  |  | 1 045,0 |  |  |  | 6 972,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 930,8 |  |  |  |  | 960,1 |  |  |  |  | 924,8 |  |  |  |  |  | 1 022,0 |  |  |  |  |  | 1 045,0 |  |  |  |  | 1 045,0 |  |  |  |  |  | 1 045,0 |  |  |  | 6 972,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 |  |  |  | Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 111,5 |  |  |  |  | 501,2 |  |  |  |  | 2 725,1 |  |  |  |  |  | 1 222,3 |  |  |  |  |  | 613,7 |  |  |  |  | 605,0 |  |  |  |  |  | 555,0 |  |  |  | 7 333,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 1 111,5 |  |  |  |  | 501,2 |  |  |  |  | 2 725,1 |  |  |  |  |  | 1 222,3 |  |  |  |  |  | 613,7 |  |  |  |  | 605,0 |  |  |  |  |  | 555,0 |  |  |  | 7 333,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к Подпрограмме 1 «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Белоярского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий Подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Белоярского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия |  |  |  | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы, (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС |  |  | РзПр | ЦСР |  |  |  |  |  |  | ВР |  | 2014 |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | Итого на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» |  |  |  | Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» | х |  |  | х | х |  | х |  |  | х |  | х |  | 377,7 |  |  |  |  | 1 127,0 |  |  |  | 1 018,4 |  |  |  | 1 786,4 |  | 249,7 |  |  | 210,3 |  |  |  | 214,5 |  | 4 984,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) всего |  |  |  |  | х |  |  | х | х |  | х |  |  | х |  | х |  | 377,7 |  |  |  |  | 1 127,0 |  |  |  | 1 018,4 |  |  |  | 1 786,4 |  | 249,7 |  |  | 210,3 |  |  |  | 214,5 |  | 4 984,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание внутрипоселенческих дорог в зимнее время (чистка дорог от снега) |  |  |  |  | 802 |  |  | 0409 | 03 |  | 1 |  |  | 9409 |  | 244 |  | 176,2 |  |  |  |  | 106,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приведение дорожного полотна дорог в удовлетворительное состояние (подсыпка песком, щебнем, грейдирование) |  |  |  |  | 802 |  |  | 0409 | 03 |  | 1 |  |  | 9413 |  | 244 |  | 123,4 |  |  |  |  | 109,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание внутрипоселенческих дорог в зимнее время (чистка дорог от снега) |  |  |  |  | 802 |  |  | 0409 | 03 |  | 1 |  |  | 9508 |  | 244 |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание внутрипоселенческих дорог в зимнее и летнее время |  |  |  |  | 802 |  |  | 0409 | 03 |  | 1 |  |  | 9594 |  | 244 |  |  |  |  |  |  | 25,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание внутрипоселенческих дорог в зимнее и летнее время |  |  |  |  | 802 |  |  | 0409 | 03 |  | 1 |  |  | 7508 |  | 244 |  | 78,0 |  |  |  |  | 162,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание внутрипоселенческих дорог |  |  |  |  | 802 |  |  | 0409 | 03 |  | 1 |  |  | 7594 |  | 244 |  |  |  |  |  |  | 723,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 723,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание внутрипоселенческих дорог |  |  |  |  | 802 |  |  | 0409 | 03 |  | 1 |  |  | 4090 |  | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,0 |  |  |  | 138,0 |  | 149,7 |  |  | 166,9 |  |  |  | 171,1 |  | 796,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание внутрипоселенческих дорог |  |  |  |  | 802 |  |  | 0409 | 03 |  | 1 |  |  | 4130 |  | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,9 |  |  |  | 134,2 |  | 100,0 |  |  | 43,4 |  |  |  | 43,4 |  | 444,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание внутрипоселенческих дорог |  |  |  |  | 802 |  |  | 0409 | 03 |  | 1 |  |  | 4920 |  | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание внутрипоселенческих дорог |  |  |  |  | 802 |  |  | 0409 | 03 |  | 1 |  |  | 5080 |  | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание внутрипоселенческих дорог |  |  |  |  | 802 |  |  | 0409 | 03 |  | 1 |  |  | 5090 |  | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание внутрипоселенческих дорог |  |  |  |  | 802 |  |  | 0409 | 03 |  | 1 |  |  | 4920 |  | 244 |  | 299,7 |  |  |  |  | 241,5 |  |  |  |  |  |  |  | 53,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 594,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание внутрипоселенческих дорог |  |  |  |  | 802 |  |  | 0409 | 03 |  | 1 |  |  | 5080 |  | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание внутрипоселенческих дорог |  |  |  |  | 802 |  |  | 0409 | 03 |  | 1 |  |  | 5090 |  | 244 |  | 78,0 |  |  |  |  | 885,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1 197,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 161,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание внутрипоселенческих дорог |  |  |  |  | 802 |  |  | 0409 | 03 |  | 1 |  |  | 5940 |  | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 723,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 723,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание внутрипоселенческих дорог |  |  |  |  | 802 |  |  | 0409 | 03 |  | 1 |  |  | 3930 |  | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание внутрипоселенческих дорог |  |  |  |  | 802 |  |  | 0409 | 03 |  | 1 |  |  | 4090 |  | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294,9 |  |  |  | 166,6 |  | 149,7 |  |  | 166,9 |  |  |  | 171,1 |  | 949,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание внутрипоселенческих дорог |  |  |  |  | 802 |  |  | 0409 | 03 |  | 1 |  |  | 4130 |  | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 134,2 |  | 100,0 |  |  | 43,4 |  |  |  | 43,4 |  | 321,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3.1

к муниципальной программе «Организация  комплексного благоустройства территории                    Белоярского сельсовета»

Подпрограмма 1

«Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета»

- Паспорт Подпрограммы

| Наименование Подпрограммы | Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края |
| Исполнители мероприятий Подпрограммы | Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края |
| Цель Подпрограммы | Улучшение социально-бытовых, жилищных условий проживания населения, формирования благоприятного микроклимата территории сельсовета, содержание, восстановление и ремонт дорог |
| Задачи Подпрограммы | Организация дорожной деятельности сельсовета |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | Приведение в нормативное состояние улично-дорожнойсети, ежегодно (км) Сохранность отремонтированных внутрипоселенческих дорог (%) |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 5214,6 тыс. рублей,из них за счет средств краевого бюджета 2676,7 тыс. рублей, по годам: в 2014 году всего 377,7 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет 78,0 тыс. рублей в 2015 году всего 1127,0 тыс. рублей, в том числекраевой бюджет 885,5 тыс. рублей; в 2016 году всего 1249 тыс. рублей, в том числекраевой бюджет 227,6 тыс. рублей; в 2017 году всего 1786,4 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет 1485,6 тыс. рублей; в 2018 году всего 249,7 тыс. рублей. в 2019 году всего 210,3 тыс. рублей, в 2020 году всего 214,5 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет администрация Белоярского сельсовета; контроль за целевым использованием средств краевого бюджета осуществляетадминистрацияБелоярского сельсовета, финансовое управление администрации Ачинского района, Счетная палата Красноярского края |

- Основные разделы Подпрограммы.

  - Постановка сельской проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы.

На уровне Российской Федерации, Красноярского края за последнее время приняты сразу несколько стратегических документов.

На ведущие позиции в них выходят термины «качество жизни», «комфортная среда обитания».

- В соответствии с Программой социально-экономического развития территории Белоярского сельсовета на период до 2020 года, утвержденной Постановлением главы администрации от 29.12.2006г. №105-П, решением Белоярского сельского Совета депутатов от 10.10.2013 года №38-164Р  «О создании муниципального дорожного фонда Белоярскогосельсовета», Устава Белоярского сельсовета реализация подпрограммы позволит комплексно подойти к развитию улично-дорожной сети, обеспечить  более эффективное использование и окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие территории населенных пунктов.

На территории Белоярского сельсовета протяженность внутри поселенческих дорог составляет 17,8 км., из них:

дороги с асфальтовым покрытием –16,8 км;

дороги грунтовые – 1 км.

Качество покрытий большинства дорог не соответствуют эксплуатационным требованиям, пришли в негодность в силу времени, находятся без твердого покрытия. В связи с длительным сроком эксплуатации дорог, находящихся на территории сельсовета, увеличением интенсивности движения транспорта, износом дорожного покрытия, а также  вследствие погодно-климатических условий, возникает необходимость в проведении ремонта внутри поселенческих дорог.

Наиболее распространенными дефектами асфальтового покрытия является износ, выкрашивание, выбоины, трещины и т.д. Качество дорожного покрытия большинства дорог не соответствует эксплуатационным требованиям, находятся без твердого покрытия.

Учитывая текущие вызовы, в Подпрограмме запланирован комплекс мер по реализации календарного плана выполнения работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети внутри поселенческих дорог. Реализация подпрограммы возможна при наличии стабильных источников финансирования, которыми являются субсидии края и средства местного бюджета.

Реализация комплекса Подпрограммных мероприятий приведет к формированию комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения.и позволит решить цели и задачи Подпрограммы.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы.

Целью подпрограммы является организация деятельности в отношении внутри поселенческих дорог. Достижение цели подпрограммы будет осуществляться выполнением следующей задачи:

Сохранение и улучшение существующей сети внутри поселенческих дорог, доведение их  технического состояния до уровня соответствующего нормативным требованиям.

Цель Подпрограммы: Организация дорожной деятельности в отношении внутри поселенческих дорог

- Мероприятия Подпрограммы  нацелены на решение сложившейся на территории сельсовета  ситуации по развитию улично-дорожной среды внутри поселенческих дорог.

2. Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение целиПодпрограммы, являются:

Приведение в нормативное состояние уличной - дорожной сети, ежегодно (км)

Сохранность отремонтированных внутрипоселенческих дорог (%).

Исходя из анализа существующего положения дел в улично-дорожной сети необходимо:

2.3. Механизм реализации Подпрограммы

- Реализацию Подпрограммы осуществляют:

Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).

Главными распорядителями средств сельского бюджета является Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края.

Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе за счет средств дорожного фонда, включенных в календарный план.

- 2.4. Организация управления Подпрограммой

и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края. Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам года до 15 января очередного финансового года отчет о целевом и эффективном использовании бюджетных средств.

По итогам года до 15 января очередного финансового года органы местного самоуправления направляют отчет о целевом расходовании полученных средств с подтверждающими понесенные расходы документами.

Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значениях целевых индикаторов, указанных в паспорте Подпрограммы.

Распорядители бюджетных средств ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам года до 25 января очередного финансового года направляют в министерство экономики и регионального развития Красноярского края информацию и отчет об исполнении Подпрограммы.

Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет в общественный совет по социально-экономическим вопросам при главе сельсовета ежегодный доклад об исполнении Подпрограммы с оценкой достижения плановых показателей, динамики финансирования и выполнения за весь период реализации Подпрограммы и по планируемым мероприятиям на очередной финансовый год.

Администрация сельсовета ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по Подпрограммным мероприятиям, механизм реализации Подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет администрацией сельсовета

- 2.5. Оценка социально-экономической

эффективности  реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2014 - 2020 годов позволит обеспечить достижение следующих результатов:

- безопасность дорожного движения за счет создания и развития системы мероприятий по современному и качественному проведению работ, связанных с ремонтом и содержанием внутри поселковых дорог.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме исполнителями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному:

срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

неэффективным использованием ресурсов.

Способами ограничения административного риска являются:

регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства;

усиление контроля за ходом выполнения Подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий программы.

- 2.6. Система Подпрограммных мероприятий

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении №1 к Подпрограмме.

- 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых

затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием

источников финансирования

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств местного и краевого бюджетов .

Объем расходов средств местного  бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет  5214,6  тыс. рублей, из них за счет средств краевого бюджета 2676,7 тыс. рублей.

|  |  |  |  | Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень целевых индикаторов Подпрограммы "Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  |  |  |  | текущий год | текущий год | текущий год | текущий год | текущий год | текущий год | текущий год | текущий год | текущий год |
|  | Цель Подпрограммы | Улучшение социально-бытовых, жилищных условий проживания населения, формирования благоприятного климата территории сельсовета, содержание, восстановление и ремонт дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приведение в нормативное состояние улично - дорожной сети | км | расчетный | 2,70 | 0,50 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 5,00 |
| 2 | Сохранность отремонтированных внутрипоселенческих дорог | % | расчетный | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |

Приложение № 3.2

к муниципальной программе

«Организация  комплексного

благоустройства территории

Белоярского сельсовета»

Подпрограмма 2

«Содержание уличного освещения на территории сельсовета»

- Паспорт Подпрограммы

| Наименование Подпрограммы | Содержание уличного освещения на территории сельсовета |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | «Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета» |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края |
| Исполнители мероприятий Подпрограммы | Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края |
| Цель Подпрограммы | Создание наилучших социально-бытовых, жилищных условий проживания населения, формирования благоприятного микроклимата |
| Задачи Подпрограммы | Обеспечение освещенности улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населенных пунктов |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | Приведение сетей наружного освещения в нормативное состояние с коэффициентом горения в вечернее и ночное время суток не ниже 95%. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате за уличное освещение |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 6972,7 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году всего 930,8 тыс. рублей, в 2015 году всего 960,1 тыс. рублей, в 2016 году всего 924,8 тыс. рублей, в 2017 году всего 1022,0 тыс. рублей, в 2018 году всего 1045,0 тыс. рублей, в 2019 году всего 1045,0 тыс. рублей, в 2020 году всего 1045,0 тыс. рублей |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет администрация Белоярского сельсовета; контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляет администрация сельсовета |

- Основные разделы Подпрограммы.

  - Постановка сельской проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы.

- В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Программой социально-экономического развития территории Белоярского сельсовета на период до 2020 года, утвержденной Постановлением главы администрации от 29.12.2006г.  №105-П, Устава Белоярского сельсовета реализация подпрограммы позволит комплексно подойти к развитию сетей наружного освещения на территории сельсовета, обеспечить  более эффективное использование энергоресурсов.

Важным элементом благоустройства  является надежное освещение улиц. Мероприятия программы направлены на улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее и ночное время суток.

Задачами подпрограммы является содержание сетей наружного освещения в технически исправном состоянии, своевременная оплата за потребление электроэнергии уличного освещения.

Учитывая текущие вызовы, в Подпрограмме запланирован комплекс мер по реализации календарного плана выполнения работ по ремонту и содержанию наружного освещения населенных пунктов. Реализация комплекса Подпрограммных мероприятий приведет к формированию комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения и позволит решить цели и задачи Подпрограммы.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы.

Целью подпрограммы является обеспечение освещенности улиц населенных пунктов, безопасного движения транспортных, улучшение архитектурного облика сел в вечернее и ночное время суток.

Достижение цели подпрограммы будет осуществляться выполнением следующей задачи:

Обеспечение освещенности улиц, внедрение современных экологически  безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населенных пунктов.

Цель Подпрограммы: Обеспечение территории населенных пунктов наружным освещением в соответствии с нормативными требованиями.

Мероприятия Подпрограммы  нацелены на решение сложившейся на территории сельсовета ситуации по развитию сетей наружного освещения населенных пунктов.

- Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются:

- приведение сетей наружного освещения в нормативное состояние с коэффициентом горения в вечернее и ночное время суток не ниже  95%, которые позволят обеспечить снижение аварийности дорожного движения, улучшить освещенность улиц населенных пунктов, позволит улучшить техническое состояние объектов муниципальной собственности;

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате за уличное освещение.

Исходя из анализа существующего положения дел необходимо:

- переоборудовать находящиеся в эксплуатации осветительные приборы на работу с источниками света, обладающими более высокими технико-экономическими показателями;

- заменить непригодные для дальнейшей эксплуатации приборы и средства учета, произвести дополнительные установки светильников, и устройств автоматического управления наружного освещения.

2.3. Механизм реализации Подпрограммы

- Реализацию Подпрограммы осуществляют:

Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).

Главными распорядителями средств сельского бюджета является Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края.

Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются за счет средств местного бюджета на выполнение государственной услуги (работы) по проведению мероприятий, включенных в календарный план.

- 2.4. Организация управления Подпрограммой

и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края. Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам года до 15 января очередного финансового года отчет о целевом и эффективном использовании бюджетных средств.

По итогам года до 15 января очередного финансового года органы местного самоуправления направляют отчет о целевом расходовании полученных средств с подтверждающими понесенные расходы документами.

Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значениях целевых индикаторов, указанных в паспорте Подпрограммы.

Распорядители бюджетных средств ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам года до 25 января очередного финансового года направляют в министерство экономики и регионального развития Красноярского края информацию и отчет об исполнении Подпрограммы.

Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет в общественный совет по социально-экономическим вопросам при главе сельсовета ежегодный доклад об исполнении Подпрограммы с оценкой достижения плановых показателей, динамики финансирования и выполнения за весь период реализации Подпрограммы и по планируемым мероприятиям на очередной финансовый год.

Администрация Белоярского сельсовета ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по Подпрограммным мероприятиям, механизм реализации Подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет администрацией сельсовета

- 2.5. Оценка социально-экономической

эффективности от реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2014 - 2020 годов позволит обеспечить достижение следующих результатов:

Улучшение освещенности населенных пунктов за счет восстановление системы уличного освещения, применения более эффективных светотехнических устройств.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме исполнителями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному:

срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

неэффективным использованием ресурсов.

Способами ограничения административного риска являются:

регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства;

усиление контроля за ходом выполнения Подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий программы.

- 2.6. Система Подпрограммных мероприятий

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении №1 к Подпрограмме.

- 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых

затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием

источников финансирования

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.

Объем расходов средств  местного  бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы составляет  6972,7  тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень целевых индикаторов Подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Цель, целевые индикаторы |  | Единица измерения |  |  |  |  |  | Источник информации |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | текущий год |  |  |  | текущий год |  |  |  | текущий год |  | текущий год |  | текущий год |  | текущий год |  | текущий год | текущий год |  | текущий год |
|  |  | Цель Подпрограммы |  | Улучшение социально-бытовых, жилищных условий проживания населения, формирования благоприятного микроклимата территории сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Приведение сетей наружного освещения в нормативное состояние с коэффициентом горения в вечернее и ночное время суток не ниже 95% |  | % |  |  |  |  |  | расчетный |  |  |  |  |  |  |  | 95,00 |  |  |  | 95,00 |  |  |  | 95,00 |  | 95,00 |  | 95,00 |  | 95,00 |  | 95,00 | 95,00 |  | 95,00 |
| 2 |  | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате за уличное освещение |  | тыс.рублей |  |  |  |  |  | отчетность |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Перечень мероприятий Подпрограммы «Содержание уличного освещения территории сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия |  | ГРБС |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы, (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГРБС | РзПр |  | ЦСР |  |  |  |  |  |  | ВР |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | Итого на 2014-2020 годы |  |  |  |  |
|  | Содержания уличного освещения территории сельсовета |  | Содержания уличного освещения территории сельсовета |  | х | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | 930,8 |  |  | 960,1 |  |  |  | 924,8 | 1 022,0 |  | 1 045,0 |  | 1 045,0 |  | 1 045,0 |  | 6 972,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) всего |  |  |  | х | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | 930,8 |  |  | 960,1 |  |  |  | 924,8 | 1 022,0 |  | 1 045,0 |  | 1 045,0 |  | 1 045,0 |  | 6 972,7 |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата элктроэнергии уличного освещения |  |  |  | 802 | 0503 |  | 03 |  |  | 2 |  | 9531 |  | 244 |  | 674,9 |  |  | 760,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 435,0 |  |  |  |  |
|  | Содержание сетей наружного освещения (ремонт уличного освещения, замена фонарей, замена фотореле) |  |  |  | 802 | 0503 |  | 03 |  |  | 2 |  | 9531 |  | 244 |  | 255,9 |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455,9 |  |  |  |  |
|  | Содержание сетей наружного освещения (ремонт уличного освещения, замена фонарей, замена фотореле) |  |  |  | 802 | 0503 |  | 03 |  |  | 2 |  | 5310 |  | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  | 826,8 | 888,5 |  | 915,0 |  | 915,0 |  | 915,0 |  | 4 460,3 |  |  |  |  |
|  | Содержание сетей наружного освещения (ремонт уличного освещения, замена фонарей, замена фотореле) |  |  |  | 802 | 0503 |  | 03 |  |  | 2 |  | 5310 |  | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,0 | 133,5 |  | 130,0 |  | 130,0 |  | 130,0 |  | 621,5 |  |  |  |  |

Приложение № 3.3

к муниципальной программе

«Организация  комплексного

благоустройства территории

Белоярского сельсовета»

Подпрограмма 3

«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета»

- Паспорт Подпрограммы

| Наименование Подпрограммы | Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края |
| Исполнители мероприятий Подпрограммы | Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края |
| Цель Подпрограммы | Улучшение социально-бытовых, жилищных условий проживания населения, формирования благоприятного микроклимата территории сельсовета |
| Задачи Подпрограммы | Развитие системы мероприятий по современному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние объектов благоустройства |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | Доля бюджетных средств, направленных на благоустроенность населенных пунктов территории сельсовета (%). Процент привлечения населения сельсовета к работам по благоустройству (%, к постоянно проживающему населению) |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 7333,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году всего 1111,5 тыс. рублей; в 2015 году всего 501,2 тыс. рублей; в 2016 году всего 2725,1 тыс. рублей, в 2017 году всего 1222,3 тыс. рублей, в 2018 году всего 613,7 тыс. рублей. в 2019 году всего 605,0 тыс. рублей, в 2020 году всего 555,0 тыс. рублей |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет администрация Белоярского сельсовета; контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляет администрация сельсовета |

- Основные разделы Подпрограммы.

  - Постановка сельской проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы.

- В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Программой   социально - экономического развития территории Белоярского сельсовета на период до 2020 года, утвержденной Постановлением главы администрации от 29.12.2006г.  №105-П, Решением Белоярского сельского Совета депутатов от 12.10.2012г. №27-108Р «Об утверждении Правил благоустройства, озеленения и содержании территории Белоярского сельсовета», Уставом Белоярского сельсовета реализация подпрограммы позволит комплексно подойти к развитию благоустройства территории населенных пунктов сельсовета, обеспечить более эффективное использование материальных  ресурсов.

- Муниципальное образование – Белоярский сельсовет включает в себя 4 населенных пункта (с. Белый Яр, д. Зерцалы, п. Белый Яр, п. Нагорново) Численность постоянного населения составляет 1930 человек  из них в с. Белый Яр - 1258  человек, д. Зерцалы – 227  человек, п. Белый Яр –  408  человек, п.Нагорново –  37 человек. В населенных пунктах существуют зоны застройки частного сектора. Количество домовладений на территории сельсовета – 626. На территории поселения расположены 2 места захоронения (кладбища), требующие содержания и благоустройства.

Проблема благоустройства сельских поселений является одной из насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного решения.

Несмотря на принимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора, отдельные домовладения не ухожены.

Комплексное благоустройство территории сельсовета относится к приоритетным задачам органов местного самоуправления и должно обеспечить благоприятные условия для развития социальной сферы поселения

Основными мероприятиями по проведению благоустройства является организованная уборка и вывоз мусора с территории населенных пунктов и не санкционированных свалок, повышение эффективности общественных работ, привлечение жителей населенных пунктов к участию в благоустройстве населенных пунктов.

Учитывая текущие вызовы, в Подпрограмме запланирован комплекс мер по реализации календарного плана выполнения работ по повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета. Реализация комплекса подпрограммных мероприятий приведет к созданию благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания и массового отдыха населения.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы.

Целью подпрограммы является комплексное благоустройства населенных пунктов, направленной на улучшение качества жизни населения.

Достижение цели подпрограммы будет осуществляться выполнением следующей задачи:

- повышения уровня активности, творческой инициативы жителей по обустройству своих населенных пунктов;

- повышение ответственности жильцов за сохранность жилищного фонда, инженерных сооружений и коммуникаций.

Реализация программы позволит благоустроить облик населенных пунктов Белоярского сельсовета, расширить зоны отдыха.

Мероприятия Подпрограммы  нацелены на решение сложившейся на территории сельсовета ситуации по повышению уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются:

- доля бюджетных средств, направленных на  благоустроенность населенных пунктов территории сельсовета (%);

- процент привлечения населения сельсовета к работам по благоустройству (%, к постоянно проживающему населению).

2.3. Механизм реализации Подпрограммы

- Реализацию Подпрограммы осуществляют:

Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств местного  бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).

Главными распорядителями средств сельского бюджета является Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края.

Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются за счет средств местного бюджета на выполнение государственной услуги (работы) по проведению мероприятий, включенных в календарный план.

- 2.4. Организация управления Подпрограммой

и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края. Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам года до 15 января очередного финансового года отчет о целевом и эффективном использовании бюджетных средств.

По итогам года до 15 января очередного финансового года органы местного самоуправления направляют отчет о целевом расходовании полученных средств с подтверждающими понесенные расходы документами.

Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значениях целевых индикаторов, указанных в паспорте Подпрограммы.

Распорядители бюджетных средств ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам года до 25 января очередного финансового года направляют в министерство экономики и регионального развития Красноярского края информацию и отчет об исполнении Подпрограммы.

Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет в общественный совет по социально-экономическим вопросам при главе сельсовета ежегодный доклад об исполнении Подпрограммы с оценкой достижения плановых показателей, динамики финансирования и выполнения за весь период реализации Подпрограммы и по планируемым мероприятиям на очередной финансовый год.

Администрация сельсовета ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по Подпрограммным мероприятиям, механизм реализации Подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет администрацией сельсовета

- 2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2014 - 2020 годов позволит обеспечить достижение следующих результатов:

приведение состояния объектов благоустройства, состояние улиц и домовладений населенных пунктов Белоярского сельсовета в соответствие с нормативными требованиями;

развитие и поддержка инициатив жителей по благоустройству и санитарной очистке территорий населенных пунктов;

обеспечение сохранности жилищного фонда, улучшение внешнего эстетического вида жилых зданий.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме исполнителями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному:

срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;

неэффективным использованием ресурсов.

Способами ограничения административного риска являются:

регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства;

усиление контроля за ходом выполнения Подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий программы.

- 2.6. Система Подпрограммных мероприятий

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении №1 к Подпрограмме.

- 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых

затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием

источников финансирования

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.

Объем расходов средств краевого и местного  бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы составляет  7333,8 тыс. рублей.

|  |  |  |  | Приложение № 1 к Подпрограмме 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень целевых индикаторов Подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  |  |  |  | текущий год | текущий год | текущий год | текущий год | текущий год | текущий год | текущий год | текущий год | текущий год |
|  | Цель Подпрограммы | Улучшение социально-бытовых, жилищных условий проживания населения, формирования благоприятного микроклимата территориии сельсовета, содержание, восстановление и ремонт дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля бюджетных средств, направленных на благоустроенность населенных пунктов территории сельсовета | % | отчетность | 30,00 | 33,00 | 35,00 | 37,00 | 39,00 | 41,00 | 43,00 | 45,00 | 47,00 |
| 2 | Процент привлечения населения сельсовета к работам по благоустройству | %, к постоянно проживающему населению | отчетность | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий Подпрограммы «Повышение уровня благоустройства населенных пунктов сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы, (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР |  |  | ВР | 2014 |  | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого на 2014-2020 годы |
|  | Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета | Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета | х | х | х | х | х | х | 1111,5 |  | 501,2 |  | 2725,1 | 1222,3 | 950,0 | 555,0 | 605,0 | 7670,1 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) всего | Администрация сельсовета | х | х | х | х | х | х | 1111,5 |  | 501,2 |  | 2725,1 | 1222,3 | 950,0 | 555,0 | 605,0 | 7670,1 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд |  | 802 | 0501 | 03 | 3 | 9511 | 244 | 799,3 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  | 849,3 |
|  | Сбор вывоз и утилизация бытовых отходов с несанкционированных свалок |  | 802 | 0503 | 03 | 3 | 9532 | 244 | 56,6 |  | 125,4 |  |  |  |  |  |  | 182,0 |
|  | организация проведения оплачиваемых общественных работ |  | 802 | 0503 | 03 | 3 | 9533 | 244 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 802 | 0503 | 03 | 3 | 9535 | 121 | 38,8 |  | 159,5 |  |  |  |  |  |  | 198,3 |
|  |  |  | 802 | 0505 | 03 | 3 | 9535 | 121 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству |  | 802 | 0503 | 03 | 3 | 9535 | 244 | 216,8 |  | 166,3 |  |  |  |  |  |  | 383,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Жилищный фонд |  | 802 | 0501 | 03 | 3 | 5110 | 244 |  |  |  |  | 7,1 | 35,7 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 312,8 |
|  | Сбор вывоз и утилизация бытовых отходов с несанкционированных свалок |  | 802 | 0503 | 03 | 3 | 5320 | 244 |  |  |  |  | 210,2 | 220,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 730,2 |
|  | организация проведения оплачиваемых общественных работ |  | 802 | 0503 | 03 | 3 | 9530 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 802 | 0503 | 03 | 3 | 5350 | 121 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | 802 | 0505 | 03 | 3 | 5350 | 121 |  |  |  |  | 162,8 | 275,6 | 148,7 | 140,0 | 140,0 | 867,1 |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству |  | 802 | 0503 | 03 | 3 | 5350 | 244 |  |  |  |  | 45,0 | 47,6 | 275,0 | 225,0 | 275,0 | 867,6 |
|  | Прочие межбюджетные трансферты |  | 802 | 0502 | 01 | 9 | 5580 | 540 | 894,7 |  | 334,9 |  | 2271,8 | 643,4 | 336,3 | 0,0 | 0,0 | 4481,1 |
|  |  |  | 802 | 0412 | 03 | 3 | 5370 | 244 |  |  |  |  | 28,2 |  |  |  |  | 28,2 |