Приложение

к Постановлению администрации

Ключинского сельсовета

Муниципальная программа

«Организация комплексного благоустройства территории Ключинского  сельсовета »

1. Паспорт

муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета»

| Наименование муниципальной программы | Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета (далее- Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление администрации Ключинского сельсовета от 14.08.2013г. №57-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ключинского сельсовета, их формирования и реализации»; |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Ключинского сельсовета Ачинского района Красноярского края |
| Соисполнители Программы |  |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание автодорог местного значения на территории Ключинского сельсовета» Подпрограмма 2 «Организация и содержание уличного освещения на территории сельсовета» Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Ключинского сельсовета» |
| Цели Программы | Создание наилучших социально-бытовых, жилищных условий проживания населения, формирования благоприятного микроклимата, восстановление и ремонта дорог. |
| Задачи Программы | - Организация дорожной деятельности сельсовета - Обеспечение освещенности улиц территории сельсовета - Развития системы мероприятий по современному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние объектов благоустройства. |
| Целевые показатели и показатели результативности Программы | Приведение в нормативное состояние уличной –дорожной сети (м2) Сохранность отремонтированных внутри поселенческих дорог (%). Приведение сетей наружного освещения в нормативное состояние с коэффициентом горения в вечернее и ночное время суток не ниже 95%. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате за уличное освещение Уровень благоустроенности населенных пунктов территории сельсовета (%) Процент привлечения населения сельсовета к работам по благоустройству (%). |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2024-2027 годы |
| Ресурсное обеспечение Программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет всего 15415,0 тыс. рублей, по годам: в 2024 году всего 5518,8 тыс.рублей, в 2025 году всего 3779,3 тыс.рублей, в 2026 году всего 2926,9 тыс.рублей, в 2027 году всего 3190,0 тыс.рублей. |
| Перечень объектов капитального строительства |  |

2. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы с указанием основных показателей социально-экономического развития сельсовета и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы

- Основания для разработки программы: Федеральный закон от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» федеральным законом от 08.11.2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,   Постановление 38-П от 27.07.2024г. Об утверждении порядка ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Ключинский сельсовет», иным действующим законодательством РФ, Уставом муниципального образования Ключинский  сельсовет.

Разработка и реализация Программы позволит комплексно подойти к решению проблемы  уровня благоустройства на территории Ключинского сельсовета, более эффективно использовать финансовые и материальные ресурсы бюджетов всех уровней. Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии поселения и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития 
в соответствующей сфере, описание основных целей и задач программы, прогноз развития соответствующей сферы

3.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы

К приоритетным направлениям реализации Программы в сфере организации комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета относятся:

создание эстетичного вида поселения;

обеспечение безопасной и комфортной среды проживания жителей поселения.

4. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы

Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограмм; последовательность выполнения мероприятий подпрограмм; представлены в подпрограммах Программы.

5. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере на территории сельсовета

Результатом реализации программы в полном объеме станет повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов.

Программа	полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития Ключинского  сельсовета	на среднесрочную перспективу.

Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к Программе, значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к Программе.

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации 
и ожидаемых результатов

Программа включает 3 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание автодорог местного значения на территории Ключинского сельсовета»;

Подпрограмма 2 « Организация и содержание уличного освещения на территории сельсовета»;

Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Ключинского сельсовета»;

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь в 2024 - 2027 годах следующих результатов:

по подпрограмме 1 «Ремонт и содержание автодорог местного значения на территории Ключинского сельсовета»:

1. Приведение в нормативное состояние уличной –дорожной сети  (м2)

2. Сохранность отремонтированных внутри поселенческих дорог (%).

по подпрограмме 2 «Организация и содержание уличного освещения на территории сельсовета»:

1. Приведение сетей наружного освещения в нормативное состояние с коэффициентом горения в вечернее и ночное время суток не ниже 95 (%).

по подпрограмме 3 «Благоустройство территории Ключинского сельсовета»:

1. Уровень благоустроенности населенных пунктов территории сельсовета (%)

2. Процент привлечения населения сельсовета к работам по благоустройству (%).

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы «организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета» с учетом источников финансирования, в том числе средств Федерального бюджета и бюджетов других уровней   в приложении № 3 к Программе.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет всего 15415,0 тыс. рублей,

по годам:

в 2024 году всего 5518,8 тыс.рублей,

в 2025 году всего 3779,3 тыс.рублей,

в 2026 году всего 2926,9 тыс.рублей,

в 2027 году всего 3190,0 тыс.рублей.

9. Основные правила (методики) распределения субсидий сельскому бюджету

В Программе не предусмотрено правила (методики) распределения субсидий сельскому бюджету