**Информация о результатах контрольного мероприятия "Проверка использования бюджетных средств, выделенных**

**Управлению образования администрации Ачинского района на выполнение ремонтных работ в 2017 году"**

Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы Ревизионной комиссии Ачинского района на 2018 год (п. 2.4.), распоряжение Председателя Ачинского районного Совета депутатов от 19.06.2018 № 35-Рп.

В 2017 году Управлением образования администрации Ачинского района (далее - Управление образования) на выполнение ремонтных работ было заключено 2 муниципальных контракта:

-на текущий ремонт кабинета № 1 (бухгалтерия) 12 этаж Управления образования;

-на ремонт туалета на 12 этаже для нужд Управления образования.

При проведении контрольного мероприятия по проверке использования бюджетных средств, выделенных Управлению образования администрации Ачинского района на выполнение ремонтных работ в 2017 году, выявлены следующие нарушения и недостатки:

-приемка выполненных работ по контрактам на текущий ремонт кабинета № 1 (бухгалтерия) 12 этаж Управления образования и ремонт туалета на 12 этаже для нужд Управления образования осуществлялась комиссией в неправомочном составе;

-акты скрытых работ по текущему ремонту кабинета № 1 (бухгалтерия) 12 этаж Управления образования не подписаны руководителем Управления образования;

-информация об изменении контракта на выполнение работ по текущему ремонту кабинета № 1 (бухгалтерия) 12 этаж Управления образования не была размещена в единой информационной сети;

-окончательная оплата за выполненные работы по текущему ремонту кабинета № 1 (бухгалтерия) 12 этаж Управления образования была произведена на 9 рабочих или 11 календарных дней позже установленного срока;

-в извещении о проведении запроса котировок на ремонт туалета на 12 этаже для нужд Управления образования в разделе "Приложение" указана недостоверная информация по наименованию объекта закупки;

-при ремонте кабинета № 1 (бухгалтерия) 12 этаж Управления образования подрядчиком частично не были произведены работы, предусмотренные локально-сметным расчетом, завышены объемы фактически произведенных ремонтных работ на сумму 11 269,96 рублей.

-руководителем Управления образования не велась претензионная работа с подрядчиком по устранению дефектов, выявленных в ходе эксплуатации кабинета № 1 (бухгалтерия) 12 этаж Управления образования.