УТВЕРЖДАЮ

Глава Причулымского сельсовета

__________________ С.В. Московцев

«15» апреля 2025 г.

Отчет об исполнении муниципальной программы

«Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

за период январь - март 2025 года (квартальная)

| Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы текущего года (тыс. руб.) |  |  |  |  | Достигнутые результаты от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  | План на 2025 год | январь - март 2025 года |  | Плановый период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | 2026г | 2027г |  |
| Муниципальная программа 1 «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета » | всего расходные обязательства по программе |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 4593,1 | 9108,8 | 1141,4 | 2938,2 | 3631,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 4491,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 4593,1 | 4617,3 | 1141,4 | 2938,2 | 3631,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1: «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Причулымского сельсовета» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 964,1 | 5362,4 | 288,1 | 940,5 | 1292,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 4406,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 964,1 | 956,0 | 288,1 | 940,5 | 1292,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия подпрограммы 1.1 . Содержание внутрипоселенческих дорог в зимнее время (чистка дорог от снега) За счет средств местного бюджета | всего расходные обязательства | 819 | 0409 | 0110094090 | 240 | Всего, в том числе: | 894,1 | 886,0 | 288,1 | 940,5 | 1292,6 | Выполнение комплекса работ по содержанию (круглогодично) и поддержания в надлежащем эксплуатационном состоянии улично-дорожной сети протяженностью 33,7км |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 894,1 | 886,0 | 288,1 | 940,5 | 1292,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия подпрограммы 1.2. Расходы на содержание внутрипоселенческих дорог за счет средств местного бюджета | всего расходные обязательства | 819 | 0409 | 0110094100 | 240 | Всего, в том числе: | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ремонт переходных мостиков |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия подпрограммы 1.3. капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | всего расходные обязательства | 819 | 0409 | 01100SД160 |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 2727,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования ул.Пушкина д.Сосновое Озеро |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 2727,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия подпрограммы 1.4. обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | всего расходные обязательства | 819 | 0409 | 011И5SД130 |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 1679,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных организаций |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 1679,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2: «Cсодержание уличного освещения на территории Причулымского сельсовета» | всего расходные обязательства | 819 | 0503 | 0120000000 | 240 | Всего, в том числе: | 1800,0 | 1832,4 | 724,6 | 1631,2 | 1600,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 1800,0 | 1832,4 | 724,6 | 1631,2 | 1600,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия подпрограммы 2.1. Оплата электроэнергии уличного освещения, монтаж и приобретение материалов для уличного освещения, обслуживание уличного освещения | всего расходные обязательства | 819 | 0503 | 0120095310 | 240 | Всего, в том числе: | 1800,0 | 1832,4 | 724,6 | 1631,2 | 1600,0 | Уличное освещение территории сельсовета, обслуживание уличного освещения территории сельсовета |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 1800,0 | 1832,4 | 724,6 | 1631,2 | 1600,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3: «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 1829,0 | 1914,00 | 128,7 | 365,5 | 101,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 85,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 1829,0 | 1828,9 | 128,7 | 365,5 | 101,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  | всего расходные обязательства | 819 | 0500 | 0130000000 | 240 | Всего, в том числе: | 1084,0 | 1169,00 | 128,7 | 320,5 | 56,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 85,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 1084,0 | 1083,9 | 128,7 | 320,5 | 56,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия подпрограммы 3.1. Расходы за счет средств краевой субсидии на постановку на кадастровый учет с оформлением в собственность квартиры | всего расходные обязательства | 819 | 0501 | 01300S6910 | 240 | Всего, в том числе: | 0,0 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оформление в собственность квартиры по ул.Медицинская 3 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия подпрограммы 3.2. Расходы за счет средств краевого бюджета за содействие развитию налогового потенциала | всего расходные обязательства | 819 | 0503 | 0130077450 | 240 | Всего, в том числе: | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение электротоваров |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия подпрограммы 3.3. Вывоз ТБО | всего расходные обязательства | 819 | 0503 | 0130095320 | 240 | Всего, в том числе: | 12,0 | 12,0 | 1,0 | 12,0 | 12,0 | Вывоз ТБО от учреждений сельсовета |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 12,0 | 12,0 | 1,0 | 12,0 | 12,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия подпрограммы 3.4. Прочие мероприятия по благоустройству | всего расходные обязательства | 819 | 0503 | 0130095350 | 240 | Всего, в том числе: | 1072,0 | 1071,9 | 127,7 | 308,5 | 44,4 | Проведение оплачиваемых работ по благоустройству территории. Приобретение ГСМ, запчастей, хозтоваров |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 1072,0 | 1071,9 | 127,7 | 308,5 | 44,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия подпрограммы 3.5. Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | всего расходные обязательства | 819 | 0503 | 01300S5550 | 240 | Всего, в том числе: | 0,0 | 25,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 25,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия подпрограммы 3.6. Расходы за счет средств краевой субсидии на постановку на кадастровый учет с оформлением в собственность гаражей |  | 819 | 0503 | 01300S6910 | 240 | Всего, в том числе: | 0,0 | 42,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | оформление гаражей в собственность |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 42,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  | всего расходные обязательства | 819 | 0605 | 0130000000 |  | Всего, в том числе: | 745,0 | 745,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятия подпрограммы 3.7. Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок | всего расходные обязательства | 819 | 0605 | 0130082050 | 244 | Всего, в том числе: | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ликвидация несанкционированных свалок |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия подпрограммы 3.8. Расходы на содержание мест накопления твердых коммунальных отходов | всего расходные обязательства | 819 | 0605 | 0130082060 | 244 | Всего, в том числе: | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 45,0 | содержание мест накопления твердых коммунальных отходов |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 45,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель: бухгалтер Причулымского сельсовета				Сартасова Н.Н

8(39151)91235