# Описание: Герб

# 

# КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ АЧИНСКИЙ РАЙОН

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАПШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## 21.03.2025 № 17-ПГ

**О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Лапшихинского сельсовета от 11.10.2013. № 86-ПГ «Об утверждении муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»**

В соответствии с пунктом 3 ст. 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федеральным законом 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление администрации Лапшихинского сельсовета от 05.08.2013г. №67а-ПГ «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Лапшихинского сельсовета, их формировании и реализации», Распоряжение администрации Лапшихинского сельсовета от 14.08.2013 №60-РГ «Об утверждении перечня муниципальных программ Лапшихинского сельсовета», руководствуясь статьями 7, 14, 17 Устава Лапшихинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в Постановление администрации Лапшихинского сельсовета от 11.10.2013 № 86-ПГ «Об утверждении муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»:

1.1 в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» строку

«Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет всего 33005,7 тыс. рублей, в том числе: 17657,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 15348,7 тыс. рублей средства местного бюджета.  Объем финансирования по годам на реализацию муниципальной программы:  в 2014 году всего 1 330,6 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 807,4 тыс. рублей;  в 2015 году всего 2 340,6 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 1 715,4 тыс. рублей;  в 2016 году всего 1 905,7 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 1 236,6 тыс. рублей;  в 2017 году всего 2 066,2 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 1 341,1 тыс. рублей;  в 2018 году всего 2 713,5 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 1 653,8 тыс. рублей;  в 2019 году всего 3 879,5 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 2 969,8 тыс. рублей.  в 2020 году всего 2 526,9 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 1 391,5 тыс. рублей;  в 2021 году всего 2397,8 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 1 598,4 тыс. рублей;  в 2022 году всего 2 589,1 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 1 378,3 тыс. рублей.  в 2023 году всего 2 703,3 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 1 079,7 тыс. рублей;  в 2024 году всего 3087,1 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 1620,7 тыс. рублей;  в 2025 году всего 2817,1 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 834,3 тыс. рублей.  в 2026 году всего 1265,6 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 0,0 тыс. рублей.  в 2027 году всего 1382,7 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 0,0 тыс. рублей. |

1.2 абзац второй раздела 7 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценки расходов на реализацию целей программы» изложить в новой редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет всего 33005,7 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 17657,0 тыс. рублей по годам:

в 2014 году всего 1330,6 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 807,4 тыс. рублей;

в 2015 году всего 2340,6 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1715,4 тыс. рублей;

в 2016 году всего 1905,7 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1 236,6 тыс. рублей;

в 2017 году всего 2066,2 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1 341,1 тыс. рублей;

в 2018 году всего 2 713,5 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1 653,8 тыс. рублей;

в 2019 году всего 3 879,5 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 2 969,8 тыс. рублей;

в 2020 году всего 2 526,9 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1 391,5 тыс. рублей;

в 2021 году всего 2397,8 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета1 598,4 тыс. рублей;

в 2022 году всего 2 589,1 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1 378,3 тыс. рублей;

в 2023 году всего 2 703,3 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1 079,7 тыс. рублей;

в 2024 году всего 3087,1 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1620,7 тыс. рублей;

в 2025 году всего 2817,1 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 834,3 тыс. рублей»;

в 2026 году всего 1265,6 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 0,0 тыс. рублей»;

в 2027 году всего 1382,7 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 0,0 тыс. рублей»;

1.3 в приложении № 5 к муниципальной программе в разделе 4 «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего  9614,6 тыс. рублей, из них из краевого бюджета – 4828,5 тыс. рублей, средства местного бюджета 4786,1тыс. рублей;  в том числе по годам:  в 2014 году всего 918,2 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета - 761,4 тыс. рублей;  в 2015 году всего 871,6 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 651,4 тыс. рублей;  в 2016 году всего 220,3 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 18,0 тыс. рублей;  в 2017 году всего 287,2 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 24,0 тыс. рублей;  в 2018 году всего 799,4 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 424,4 тыс. рублей;  в 2019 году всего 2349,2 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 2011,3 тыс. рублей;  в 2020 году всего 648,7 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 295,2 тыс. рублей;  в 2021 году всего 536,6 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 308,2 тыс. рублей;  в 2022 году всего 468,7 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 201,2 тыс. рублей;  в 2023 году всего 450,5 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 58,5 тыс. рублей;  в 2024 году всего 409,8 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 50,7 тыс. рублей;  в 2025 году всего 996,3 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 14,3 тыс. рублей.  в 2026 году всего 342,2тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 0,0 тыс. рублей.  в 2027 году всего 315,9 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 0,0 тыс. рублей. |

1.4 абзац второй пункт 1.3 в разделе 4 приложении № 5 к муниципальной программе «Объем расходов средств краевого и местного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 9614,6 рублей»

1.5 приложение № 5 к муниципальной программе «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» (приложение № 7 к подпрограмме) изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

1.6 в разделе 4 к муниципальной программе «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

1.7 приложение № 7 к муниципальной программе **«**Об утверждении муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу после официального

опубликования в информационном листе «Лапшихинский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: <https://ach-raion.gosuslugi.ru/>.

Глава сельсовета Н.Г.Стась

Баталова Евгения Иннокентьевна

тел.8 (39151) 96 3 36

Приложение

к постановлению администрации

Лапшихинского сельсовета

от 11.10.2013 № 86-ПГ

Муниципальная программа

«Организация комплексного благоустройства

территории Лапшихинского сельсовета»

1. Паспорт

муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы | Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета (далее- Программа) |
| Основание для разработки муниципальной программы | Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  постановление администрации Лапшихинского сельсовета от 05.08.2013 № 67а-ПГ «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ, их формировании и реализации»;  распоряжения администрации Лапшихинского сельсовета от 14.08.2013г №60-РГ «Об утверждении перечня муниципальных программ  Лапшихинского сельсовета» |
| Ответственный  исполнитель  Программы | Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края) |
| Соисполнители Программы |  |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограммы:  1 Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета.  2. Содержание уличного освещения на территории сельсовета.  3 Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета. |
| Цель муниципальной программы | Создание наилучших социально-бытовых, жилищных условий проживания населения, формирования благоприятного микроклимата, восстановление и ремонта дорог. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Организация дорожной деятельности сельсовета 2. Обеспечение освещенности улиц территории сельсовета   3. Развития системы мероприятий по современному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние объектов благоустройства. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2027годы |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации | Утвержден в приложении №1 муниципальной программе |
| Значение целевых показателей на долгосрочный период | Утвержден в приложении №2 к муниципальной программе |
| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет всего 33005,7 тыс. рублей, в том числе:  17657,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета;  15348,7 тыс. рублей - средства местного бюджета.  Объем финансирования по годам на реализацию муниципальной программы:  в 2014 году всего 1 330,6 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета - 807,4 тыс. рублей;  в 2015 году всего 2 340,6 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 1 715,4 тыс. рублей;  в 2016 году всего 1 905,7 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 1 236,6 тыс. рублей;  в 2017 году всего 2 066,2 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 1 341,1 тыс. рублей;  в 2018 году всего 2 713,5 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 1 653,8 тыс. рублей;  в 2019 году всего 3 879,5 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 2 969,8 тыс. рублей.  в 2020 году всего 2 526,9 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 1 391,5 тыс. рублей;  в 2021 году всего 2397,8 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 1588,5 тыс. рублей;  в 2022 году всего 2589,1тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 1378,3 тыс. рублей.  в 2023 году всего 2703,3 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 1079,7 тыс. рублей;  в 2024 году всего 3087,1 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 1620,7 тыс. рублей.  в 2025 году всего 2817,1 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 834,3 тыс. рублей;  в 2026 году всего 1265,6 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 0,0 тыс. рублей;  в 2027 году всего 1382,7 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 0,0 тыс. рублей; |
| Перечень объектов капитального строительства |  |

2. Характеристика текущего состояния организации комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета

Цели государственной политики в сфере выполнения комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета определены в Комплексной Программе социально- экономического развития территории Лапшихинского сельсовета на период до 2020 года, утвержденной Решением Лапшихинского сельского Совета депутатов от 25.01.2011 №5-10Р «О разработке комплексной Программы социально-экономического развития Лапшихинского сельсовета до 2020 года», Федерального закона от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 08.11.2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Решением Лапшихинского сельского Совета депутатов от 10.09.2013 №5-36Р «Об утверждении Правил благоустройства на территории Лапшихинского сельсовета», Уставом Лапшихинского сельсовета.

Разработка и реализация Программы позволит комплексно подойти к решению проблемы низкого уровня благоустройства на территории Лапшихинского сельсовета, более эффективно использовать финансовые и материальные ресурсы бюджетов всех уровней. Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии поселения и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

3.Приоритеты социально-экономического развития

в организации комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета

К приоритетным направлениям реализации Программы в сфере организации комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета относятся:

создание эстетического вида поселения;

обеспечение безопасной и комфортной среды проживания жителей поселения.

4. Прогноз развития в организации

комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета

и прогноз конечных результатов муниципальной программы

Результатом реализации программы в полном объеме станет повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов.

Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития Лапшихинского сельсовета на среднесрочную перспективу. Реализация Программы направлена на:

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды;

привлечение населения к работам по благоустройству.

Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении 1 к Программе, значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении 2 к Программе.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации   
и ожидаемых результатов

Программа включает 3 подпрограмм, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета»;

Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории сельсовета»;

Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов»;

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь в 2014 - 2027 годах следующих результатов:

по подпрограмме 1 «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета»:

приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети (км);

сохранность отремонтированных внутрипоселенческих дорог (%)

по подпрограмме 2 «Содержание уличного освещения на территории сельсовета»:

приведение сетей наружного освещения в нормативное состояние с коэффициентом горения в вечернее и ночное время суток не ниже 95% (%)

по подпрограмме 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета»:

доля бюджетных средств, направленных на благоустроенность населенных пунктов территории сельсовета (%)

процент привлечения населения сельсовета к работам по благоустройству (%, к постоянно проживающему населению).

Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов утверждены в приложениях 3, 4, 5 к муниципальной программе.

Реализация муниципальной программы потребует соответствующее нормативно-правовое обеспечение. В рамках муниципальной программы планируется внесение изменений в следующие нормативные правовые акты Лапшихинского сельсовета:

Решение Лапшихинского сельского Совета депутатов от 11.10.2013 № 1-37Р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Лапшихинского сельсовете».

6. Распределение расходов по программе

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы, предоставлена в приложении 6 к муниципальной программе.

7. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов   
на реализацию целей программы

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация Лапшихинского сельсовета.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет всего 33005,7 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 17657,0 тыс.

рублей по годам:

в 2014 году всего 1 330,5 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 807,4 тыс. рублей;

в 2015 году всего 2340,6 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1715,4 тыс. рублей;

в 2016 году всего 1 905,7 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1 236,6 тыс. рублей;

в 2017 году всего 2 066,2 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1341,1 тыс. рублей;

в 2018 году всего 2 713,5 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1653,8 тыс. рублей;

в 2019 году всего 3 879,5 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 2 969,8 тыс. рублей;

в 2020 году всего 2 526,9 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1 391,5 тыс. рублей;

в 2021 году всего 2397,8 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1588,5 тыс. рублей;

в 2022 году всего 2 589,1 тыс. рублей, в том числе средства краевого 1210,8 тыс. рублей.

в 2023 году всего 2703,3 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1079,7 тыс. рублей;

в 2024 году всего 3087,1 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1620,7 тыс. рублей.

в 2025 году всего 1982,8 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 834,3 тыс. рублей;

в 2026 году всего 1265,6 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 0,0 тыс. рублей;

в 2027 году всего 1382,7 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 0,0 тыс. рублей;

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, представлено в приложении 7 к Программе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 1  к постановлению администрации  Лапшихинского сельсовета  от 21.03.2025 № 17-ПГ  Приложение 2  к подпрограмме  «Повышение уровня  внутреннего благоустройства  территории населенных пунктов  Лапшихинского сельсовета» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | |  |  | | | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  | Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия | ГРБС | | | Код бюджетной классификации | | | | | | | | | | | | | | Расходы, (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) | | | |
| ГРБС | | | | РзПр | | | ЦСР | | | | ВР | | | **2014** | | | | | | | **2015** | | | | | | **2016** | | | | | **2017** | | | | | **2018** | | | | | **2019** | | | | | **2020** | | | | **2021** | | | **2022** | | | **2023** | | | | **2024** | | | | | | **2025** | | | | | | **2026** | | | | | **2027** | | | | | **итого на период с 2014-2027** | | | |
|  | **Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета** | **Всего расходных обязательств** | | | **813** | | | | **х** | | |  | | | | **х** | | | 918,2 | | | | | | | 871,6 | | | | | | 220,3 | | | | | 287,2 | | | | | 799,4 | | | | | 2 349,2 | | | | | 648,7 | | | | 536,6 | | | 468,7 | | | 450,5 | | | | 409,8 | | | | | | 996,3 | | | | | | 342,2 | | | | | 315,9 | | | | | **9614,6** | | | | **х** | | | |
|  | Цель программы: Развитие системы мероприятий по современному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние объектов благоустройства населенных пунктов территории сельсовета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1:Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов, их чистоты, формирование среды, благоприятной для проживания человека. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) всего | Администрация Лапшихинского сельсовета | | | | 813 | | | | х | | |  | | | | х | | 918,2 | | | | | | | | 871,6 | | | | | | 220,3 | | | | | 287,2 | | | | | 799,4 | | | | | 2 349,2 | | | | 648,7 | | | | 536,6 | | | 468,7 | | | 450,5 | | | | 409,8 | | | | | | | 996,3 | | | | | | 342,2 | | | | | 315,9 | | | | | **9614,6** | | |  | | | |
|  | В том числе: |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Администрация Лапшихинского сельсовета | | | | 813 | | | | 0505 | | | 0130091290 | | | | 244 | | 50,0 | | | | | | | | 98,5 | | | | | | 66,5 | | | | | 50,0 | | | | | 69,5 | | | | | 150,4 | | | | 204,9 | | | | 91,2 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | **781,0** | | | уборка, окашивание территории сельсовета работниками занятых обществеными работами | | | |
|  | Расходы за счет средств иного бюджетного трансферта краевого бюджета на поддержку самооблажения граждан для решения вопросов местного значения | Администрация Лапшихинского сельсовета | | | | 813 | | | | 0503 | | | 0130073880 | | | | 244 | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 29,2 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | **29,2** | | | обьектов культурного наследия | | | |
|  | Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, (за счет краевого бюджета) | | | Администрация Лапшихинского сельсовета | | 813 | | | | 0503 | | | 0130074480 | | | | 244 | | 721,4 | | | | | | | | 611,4 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 2 000,0 | | | | 237,7 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | **3570,5** | | | ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия "Памятника Герою Советского Союза Ивченко М.Л." | | | |
|  | Расходы на подготовку описаний местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон по Красноярскому краю | | Администрация Лапшихинского сельсовета | | | 813 | | | | | 0412 | | | 01300S5050 | | | | 244 | | 0,0 | | | | | | | | ,0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 16,7 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | **17,0** | | | | подготовка описани местоположений границ населенных пунктов | | | | |
|  | Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха (за счет краевого бюджета) | | Администрация Лапшихинского сельсовета | | | 813 | | | | | 0503 | | | 0130075550 | | | | 244 | | 40,0 | | | | | | | | 40,0 | | | | | | 18,0 | | | | | 24,0 | | | | | 2,4 | | | | | 11,3 | | | | 13,3 | | | | 13,3 | | 13,2 | | 12,8 | | | | 12,8 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | **402,2** | | | | обратотка мест массового отдыха | | | | |
|  | Расходы на содержание мест накопления твердых комунальных отходов | | Администрация Лапшихинского сельсовета | | | 813 | | | | | 0605 | | | 0130095340 | | | | 244 | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 179,1 | | 239,7 | | | | 239,7 | | | | | | 239,7 | | | | | | 239,7 | | | | | 239,7 | | | | | **1377,6** | | | | уборка местнакопления ТКО | | | | |
|  | Сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов с территории сельсовета | | Администрация Лапшихинского сельсовета | | | 813 | | | | | 0503 | | | 0130095320 | | | | 244 | | 40,0 | | | | | | | | 9,2 | | | | | | 60,0 | | | | | 60,0 | | | | | 100,0 | | | | | 60,0 | | | | 60,0 | | | | 60,0 | | 60,0 | | 50,0 | | | | 60,0 | | | | | | 60,0 | | | | | | 60,0 | | | | | 60,0 | | | | | **799,2** | | | | вывоз ТБО | | | | |
|  | Расходы по ликвидации несанкционированных свалок | | Администрация Лапшихинского сельсовета | | | 813 | | | | | 0503 | | | 0130095330 | | | | 244 | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | | | | | 200,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | **300,0** | | | | ликвидация несонкцианированных свалок | | | | |
|  | Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне (софинансирование) | | Администрация Лапшихинского сельсовета | | | 813 | | | | | 0503 | | | 0130094480 | | | | 244 | | 7,5 | | | | | | | | 16,2 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 18,9 | | | | 34,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 50,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | **126,6** | | | | ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия "Памятника Герою Советского Союза Ивченко М.Л." | | | | |
|  | Прочие работы, услуги,разработка проекта нормообразования ТБО | | Администрация Лапшихинского сельсовета | | | 813 | | | | | 0503 | | | 0130095350 | | | | 244 | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 54,613 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 5,7 | | 0,0 | | 72,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | **132,3** | | | | разработка пректа нормообразования ТБО | | | | |
|  | Расходы по благоустройству территории | | Администрация Лапшихинского сельсовета | | | 813 | | | | | 0503 | | | 0130095350 | | | | 244 | | 53,9 | | | | | | | | 50,0 | | | | | | 73,6 | | | | | 50,3 | | | | | 52,856 | | | | | 107,2 | | | | 53,0 | | | | 10,0 | | 187,5 | | 50,0 | | | | 59,4 | | | | | | 632,2 | | | | | | 102,4 | | | | | 76,2 | | | | | **1558,5** | | | | приобретение стройматериалов для благоустройства территории сельсовета,установка столба (пасынка), установка пожарного гидранта | | | | |
|  | Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха (софинансирование) | | Администрация Лапшихинского сельсовета | | | 813 | | | | | 0503 | | | 01300S5550 | | | | 244 | | 5,4 | | | | | 4,8 | | | | | | | | | 2,2 | | | | | 2,9 | | | | | 20,0 | | | | | 1,4 | | | | 1,6 | | | | 1,2 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 14,3 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | **53,8** | | | | обработка мест массового отдыха | | | | |
|  | Расходы за счет межбюджетных трансфертов бюджетам поселений за содействие налогового потенциала | | Администрация Лапшихинского сельсовета | | | 813 | | | | | 0503 | | | 0130077450 | | | | 244 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 44,2 | | | | 0 | | 8,9 | | 0,0 | | | | 37,9 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | **91,0** | | | | содействие налогового понтенциала | | | | |
|  | Расзоды за счет средств краевой субсидии для реализации проектов по благоустройству территорий поселений "Жители - за чистоту и благоустройство" | | Администрация Лапшихинского сельсовета | | | 813 | | | | | 0503 | | | 0130077410 | | | | 244 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 297,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 294,9 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | **591,9** | | | | гранд | | | | |
|  | Софинавнсирование расходов за счет средств поселения для реализации проектов по благоустройству территорий поселений "Жители - за чистоту и благоустройство" | | Администрация Лапшихинского сельсовета | | | 813 | | | | | 0503 | | | 01300S7410 | | | | 244 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 3,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 45,3 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | **48,3** | | | | софинансирования гранд | | | | |
|  |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | Расходы на мероприятия по содержанию мест захоронения на право заключения муниципального контракта по выбору специализированной службы по вопросам похоронного дела по предоставлению гарантированного перечня услуг по погребению на территории Лапшихинского сельсовета | | Администрация Лапшихинского сельсовета | | | 813 | | | | | 503 | | | 0130095340 | | | | 244 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,001 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 30,1 | | | | 0,00 | | | | | | 0,1 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,0 | | | | | **30,2** | | | | похоронное дело | | | | |
|  | , | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Муниципальный фонд | | Администрация Лапшихинского сельсовета | | | | | 813 | | | 0501 | | | 0130095110 | | | | 244 | |  | | 0 | | | | | | | | 41,5 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 15 | | 20 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | **76,5** | | | | приведение муниципального и жилого фонда в состояние, отвечающих нормативно-техническим требованиям | | | | |
|  | Жилищный фонд | | Администрация Лапшихинского сельсовета | | | | | 813 | | | 0501 | | | 013ххххххх | | | | ххх | |  | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | **0** | | | | приведение муниципального и жилого фонда в состояние, отвечающих нормативно-техническим требованиям | | | | |

Приложение 2

к постановлению администрации

Лапшихинского сельсовета

от 21.03.2025 № 17-ПГ

Приложение 6

к муниципальной программе

«Организация комплексного

благоустройства территории

Лапшихинского сельсовета»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о распределении планируемых расходов по отельным мероприятиям программы,**  **подпрограмм муниципальной программы**  **«Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | | | | | |  | |  | | |  |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | | **2020** | | **2021** | **2022** | | | **2023** | **2024** | **2025** | | **2026** | | **2027** | | | **Итого на 2014-2027 годы** | |
| Муниципальная программа | Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета | Всего расходные обязательства по программе, в том числе: Администрация Лапшихинского сельсовета | 813 | х | 01хххххххх | ххх | **1 330,6** | **2 340,6** | **1 905,7** | **2 066,2** | **2 713,5** | **3 879,5** | | **2 526,9** | | **2397,8** | **2 589,1** | | | **2 703,3** | **3087,1** | **2817,1** | | **1265,6** | | **1382,7** | | | **33005,7** | |
| Подпрограмма | Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Лапшихинского сельсовета | Всего расходных обязательств по подпрограмме, в том числе: Администрация Лапшихинского сельсовета | 813 | 0409 | 011ххххххх | ххх | 165,4 | 1 245,4 | 1 435,5 | 1 560,4 | 1 467,4 | 1 160,8 | | 1 507,6 | | 1 466,2 | 1 635,4 | | | 1 748,8 | 2068,5 | 1245,8 | | 320,7 | | | 440,7 | | **17468,6** | |
| Подпрограмма | Содержание уличного освещения на территории сельсовета | Всего расходных обязательств по подпрограмме, в том числе: Администрация Лпшихинского сельсовета | 813 | 0503 | 012ххххххх | ххх | 247,0 | 223,6 | 249,9 | 218,6 | 446,7 | 369,5 | | 370,6 | | 395,0 | 485,0 | | | 504,0 | 608,8 | 575,0 | | 602,7 | | | 626,1 | | **5922,5** | |
| 2817,1Подпрограмма | Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета | Всего расходных обязательств по подпрограмме, в том числе: Администрация Лапшихинского сельсовета | 813 | 0503, 0501, 0503 | 013ххххххх | ххх | 918,2 | 871,6 | 220,3 | 287,2 | 799,4 | 2 349,2 | | 648,7 | | 536,6 | 468,7 | | | 450,5 | 409,8 | 996,3 | | 342,2 | | | 315,9 | | **8589,5** | |
| в том числе по ГРБС |  |  | 813 |  |  |  | **1 330,6** | **2 340,6** | **1 905,7** | **2 066,2** | **2 713,5** | **3 879,5** | | **2 526,9** | | **2397,8** | **2 589,1** | | | **2 703,3** | **3087,1** | **2817,1** | | **1265,6** | | | **1382,7** | | **33005,7** | |

Приложение 3

к постановлению администрации

Лапшихинского сельсовета

от 21.03.2025 № 17-ПГ

Приложение 7

к муниципальной программе

«Организация комплексного

благоустройства территории

Лапшихинского сельсовета»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы  «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» с учетом источников финансирования,**  **в том числе средств федерального бюджета и бюджетов других уровней** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | | |  | | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы государственной программы, в том числе ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | | | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | Итого на период  с 2014-2027 | |
| Муниципальная программа | "Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» | Администрация Лапшихинского сельсовета | | **1 330,6** | | **2 340,6** | **1 905,7** | **2 066,2** | **2 713,5** | | **3 879,5** | **2 526,9** | | | **2397,8** | **2 589,1** | | **2 703,3** | | **3087,1** | **2817,1** | | | **1265,6** | | **1382,7** | | **30005,7** | |
|  |  | в том числе | |  | |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | **0,0** | |
|  |  | краевой бюджет | | 807,4 | | 1 715,4 | 1 236,6 | 1 341,1 | 1 653,8 | | 2 969,8 | 1 391,5 | | | 1 598,4 | 1408,3 | | 1 079,7 | | 1620,7 | 834,3 | | | 0,0 | | 0,0 | | **17657,0** | |
|  |  | внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | **0,0** | |
|  |  | местный бюджет | | 523,2 | | 625,2 | 669,1 | 725,1 | 1 059,7 | | 909,7 | 1 135,4 | | | 799,4 | 1180,8 | | 1 623,6 | | 1466,4 | 1982,8 | | | 1265,6 | | 1382,7 | | **15348,7** | |
|  |  | юридические лица | |  | |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |
| Подпрограмма | "Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Лапшихинского сельсовета» | Всего | | **165,4** | | **1 245,4** | **1 435,5** | **1 560,4** | **1 467,4** | | **1 160,8** | **1 507,6** | | | **1 466,2** | **1 635,4** | | **1 748,8** | | **2068,5** | **1245,8** | | | **320,7** | **440,7** | | | **17468,6** | |
|  |  | в том числе | |  | |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |
|  |  | федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | **0,0** | |
|  |  | краевой бюджет | | 46,0 | | 1 064,0 | 1 218,6 | 1 317,1 | 1 229,4 | | 958,5 | 1 096,3 | | | 1 280,3 | 1 177,1 | | 1 021,2 | | 1 540,0 | 820,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | **12768,5** | |
|  |  | внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | **0,0** | |
|  |  | местный бюджет | | 119,4 | | 181,4 | 216,9 | 243,3 | 238,0 | | 202,3 | 411,3 | | | 185,9 | 458,3 | | 727,6 | | 528,5 | 425,8 | | | 320,7 | 440,7 | | | **4700,1** | |
|  |  | юридические лица | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | **0,0** | |
| Подпрограмма | "Содержание уличного освещения на территории сельсовета» | Всего | | **247,0** | | **223,6** | **249,9** | **218,6** | **446,7** | | **369,5** | **370,6** | | | **395,0** | **485,0** | | **504,0** | | **608,8** | **575,0** | | | **602,7** | **626,1** | | | **5922,5** | |
|  |  | в том числе | |  | |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |
|  |  | федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | **0,0** | |
|  |  | краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 30,0 | | 0,0 | | 30,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | **60,0** | |
|  |  | внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | **0,0** | |
|  |  | местный бюджет | | 247,0 | | 223,6 | 249,9 | 218,6 | 446,7 | | 369,5 | 370,6 | | | 395,0 | 485,0 | | 504,0 | | 578,8 | 575,0 | | | 602,7 | 626,1 | | | **5862,5** | |
|  |  | юридические лица | |  | |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |
| Подпрограмма | «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» | Всего | | **918,2** | | **871,6** | **220,3** | **287,2** | **799,4** | | **2 349,2** | **648,7** | | | **536,6** | **468,7** | | **450,5** | | **409,8** | **996,3** | | | **342,2** | **315,9** | | | **9614,6** | |
|  |  | в том числе | |  | |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |
|  |  | федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | **0,0** | |
|  |  | краевой бюджет | | 761,4 | | 651,4 | 18,0 | 24,0 | 424,4 | | 2 011,3 | 295,2 | | | 318,1 | 201,2 | | 58,5 | | 50,7 | 14,3 | | | 0,0 | 0,0 | | | **4828,5** | |
|  |  | местный бюджет | | 156,8 | | 220,2 | 202,3 | 263,2 | 375,0 | | 337,9 | 353,5 | | | 218,5 | 267,5 | | 392,0 | | 359,1 | 982,0 | | | 342,2 | 315,9 | | | **4786,1** | |