КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АЧИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЕНИЕ

17.04.2019                                               п. Малиновка                                                  № 40-П

«О проведении двухмесячника

по благоустройству»

В целях улучшения санитарного состояния, благоустройства и озеленения территории п. Малиновка и д. Ильинка, в соответствии с п.19 части 1 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании п. 2 ст. 21 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», ст. 7 Устава Малиновского сельсовета:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Объявить весенне-летний двухмесячник по благоустройству с 22 апреля 2019 года по 21 июня 2019 года весенне-летний двухмесячник по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния территории и архитектурно-художественного облика п. Малиновка и д. Ильинка.

- Провести 27, 28 апреля и  6, 7 мая 2019 года (с учетом погодных условий) субботник по уборке улиц, парков, скверов и газонов, внутридомовых территорий, территорий учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта, администрации сельсовета, территории организаций всех форм собственности.

- Рекомендовать руководителям организаций и учреждений:

ООО «УК ЖКХ Малиновское»              - Колпаков В.В. – ген.директор

ООО «ТРЭНЕКС»                                   - Зырянова Л.А. – директор

МБОУ «Малиновская СШ»                    - Гаврилова О.Т. – директор

МАДОУ «Малиновский детский сад»    - Поторочина О.А. – заведующая

Малиновская амбулатория                     - Ревтович Н.А. – врач - педиатр

ЦСО граждан пожилого возраста          - Плотникова Л.А. – директор

КГАПОУ «Ачинский колледж

транспорта и сельского хозяйства»

Малиновский филиал                               - Рожкова И.А. – заведующая

ЦКС              Ачинского района              - Куимов А.А. –директор

ДСШ        Ачинского района                  - Чевгаев И.Н. – директор

ООО «РАСВЕТ»                                     - Расколов В.П. – директор

ТК «Содействие СК»                               - Фоменко С.М. – директор

- предоставить план мероприятий по благоустройству на закрепленных территориях до 22 апреля 2019 года;

- выполнить мероприятия по благоустройству и наведению санитарного порядка на подведомственных территориях, согласно приложению № 1.

4. Рекомендовать руководству ООО «УК ЖКХ Малиновское», «Ачинский районный жилищно - коммунальный сервис:

- провести мероприятия по благоустройству на территориях котельной, насосных станций, трансформаторных подстанций, тепловых и канализационных сетях;

- привести в порядок придомовые территории многоквартирных домов;

- контейнерные площадки для бытового мусора огородить сеткой, содержать в порядке, соответствующем санитарным требованиям;

- привести в соответствие техническим нормам канализационные колодцы, обеспечить их крышками;

5. Рекомендовать владельцам объектов торговли, автозаправочных станций:

- улучшить внешнюю отделку фасадов своих объектов, с использованием современных отделочных материалов;

- привести рекламные щиты, вывески, указатели в соответствие с визуально – эстетическими требованиями, предъявляемыми к элементам наружной рекламы;

- выполнить благоустройство и озеленение территории, прилегающей к объекту в границах 10 метров по периметру объекта и до оси проезжей части дороги, предусмотрев тротуарное покрытие, устройство цветочных клумб, посадку деревьев, установку декоративных светильников, урн и других малых архитектурных форм.

6. Рекомендовать владельцам индивидуальных жилых домов:

- убрать с придомовой территории строительные материалы, технику, дрова, освободить от накопленного бытового мусора и сена пожарные проезды, произвести ремонт и покраску палисадников и заборов.

7. Запрещается сжигание мусора, сухой травы на территории населенных пунктов.

8. Рекомендовать жителям п. Малиновка привести в порядок балконы, усадьбы, садовые участки, гаражи в Гаражном обществе.

9. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, предпринимателям, домовладельцам в период проведения субботников принять необходимые меры по соблюдению правил пожарной безопасности, не производить сжигание мусора, сухой травы на территории населенных пунктов.

10. Для подведения итогов весеннего двухмесячника по благоустройству и наведению санитарного порядка создать комиссию  (приложение № 2).

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

12. Постановление вступает в силу после официального опубликования в информационном листке «Малиновский вестник»

Глава  Малиновского сельсовета                                                                           А.А. Баркунов

Приложение № 1

к постановлению Главы

Малиновского сельсовета

от 17.04.2019 № 40-П

МЕРОПРИЯТИЯ

по благоустройству, озеленению, наведению санитарного порядка

па территории Малиновского сельсовета в период проведения

двухмесячника по благоустройству

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение субботников по санитарной уборке территории | 27, 28 апреля 6, 7 мая 2019 г. | Администрация сельсовета |
| 2. | Обрезка деревьев, кустарников | апрель, май 2019г. | Администрация сельсовета, УК ЖКХ |
| 3. | Подбеливание деревьев | до 06.05.2019г. | УК ЖКХ |
| 4. | Покраска памятника воинам ВОВ | до 07.05.2019г. | Администрация сельсовета, Совет ветеранов, волонтеры |
| 5. | Санитарная очистка территории сельсовета от мусора, очистка пожарных проездов | апрель-май | Организации, включенные в распоряжение |
| 6. | Очистка бордюр центральных дорог от грязи, мусора | в течение двухмесячника | Администрация сельсовета |
| 7. | Отсыпка подъездных путей к пожарным водоемам | июнь | Администрация сельсовета |
| 8. | Очистка от мусора кладбища в д. Ильинка | май | Администрация сельсовета |
| 9. | Завоз песка на детские площадки | май-июнь | УК ЖКХ |
| 10. | Ремонт дорог | май-июнь | Администрация сельсовета |
| 11. | Озеленение поселка | май-июнь | Администрация сельсовета, УК ЖКХ |
| 12. | Окашивание общественных мест | июнь, август | Администрация сельсовета |
| 13. | Окашивание придомовой территории | июнь, август | УК ЖКХ |

Приложение № 2

к постановлению Главы

Малиновского сельсовета

от 17.04.2019 г.  №40-П

С О С Т А В

комиссии по подведению итогов весеннего двухмесячника

по  благоустройству и наведению санитарного порядка

на территории Малиновского сельсовета.

Баркунов А.А.     – глава Малиновского сельсовета,

Председатель комиссии

Лейман О.Ф. –  Председатель Малиновского сельского Совета депутатов

- зам председателя

Члены комиссии:

- Демешко В.Г. – депутат сельского Совета депутатов (по согласованию);

- Гаврилова О.Т. – директор МБОУ Малиновская средняя школа (по согласованию);

- Тюлева О.А. – специалист по исковой и претензионной работе ООО «УК ЖКХ Малиновское» (по согласованию);

- Поторочина О.А. – директор МАДОУ «Малиновский детский сад» (по согласованию);

- Кужелева В.Д. – бригадир рабочих ЖКХ по уборке территории;

- Ревтович Н.А. – врач-педиатр амбулатории (по согласованию);

- Рожкова И.А. – заведующая  КГАПОУ «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» Малиновский филиал (по согласованию);

- Филиппова Л.В. – депутат сельского Совета депутатов;

- Госсман Л.П. – председатель Совета ветеранов.